柞水建筑垃圾填埋场相关问题

整改验收结果

根据县秦岭办关于印发《省市秦岭办暗访交办问题责任清单的通知》（柞秦岭办发〔2024〕21号）通知要求，市秦岭办暗访反馈“柞水县下梁镇西川西下路G65（109.1437

37,33.651230）柞水建筑垃圾填埋场，现场发现正在砍伐树木；防洪影响评价与实际项目不符；无施工许可证；水土保持方案里明确建设期为2019年3月完工；工程规划选址审查意见里建设内容里，没有石料加工生产线，检查时现场有石料加工生产线。未提供安评地灾等相关手续”问题及要求，经县城管局、县资源局、县林业局、县水利局、县住建局、县秦岭办、下梁镇政府等部门现场验收，现已整改到位，达到销号标准，具体情况如下：

- 一、基本情况

- 2024年12月，市秦岭办暗访反馈了柞水建筑垃圾填埋场相关问题，要求立即予以整改。

- 二、整改措施

- 1.要求县建筑垃圾综合处理项目建设单位立即停止生产建设和活动。

2.督促县建筑垃圾综合处理项目建设单位尽快办理和完善相关手续，确保项目合法合规建设。

- 三、整改情况

（一）关于“现场发现正在采伐树木”问题

经核查，2019年7月25日和2023年4月28日，省林业厅批准（陕林资许准〔2017〕190号和陕林资许准〔2023〕359号）该项目使用林地8.7332公顷和1.0975公顷，合计147.46亩；县林业局2019年7月23日核发林木采伐许可证4份采伐林木86.55方，县审批局2024年12月16日核发林木采伐许可证2份采伐林木2.56方，合计核发采伐证89.11方。柞水县顺源环境工程有限公司按照采伐证批准范围，采伐了89.11方林木，未超指标采伐林木。2023年县资源局将该地块由林地转为工业用地。市秦岭办反馈“现场发现工地上正在采伐树木”，实为2019年采伐后工业用地范围内生长的杂木，因项目建设需要，项目建设单位进行了清除，该问题符合相关规定。

（二）关于“防洪影响评价与实际项目不符”问题。

①根据《中华人民共和国水法》《陕西省河道管理条例》《中华人民共和国防洪法》相关规定，河道范围内50米为洪泛区（柞水县未规划洪泛区），洪泛区内项目建设需办理防洪影响评价。该项目位于河道500米范围外，不涉及河道，无需办理防洪影响评价报告。

②反馈问题中指出的“防洪影响评价与实际项目不符”问题，该防洪影响评价，实为项目配套建设跨河桥的防洪影响评价，不等同于该项目的防洪影响评价。该问题符合相关规定。

- （三）关于“无施工许可证”问题

- 该项目单位已按照相关规定办理了施工许可证（证号为：611026202504250301）。

- （四）关于“水土保持方案里明确建设期为2019年3月完工”问题

- 已重新编制水土保持方案，并由县审批局《关于柞水县建筑垃圾综合处理项目水土保持方案的批复》（柞行政许可发〔2025〕80号）批复了该项目水土保持方案。

- （五）关于“工程规划选址审查意见建设内容里没有石料加工生产线，检查时有石料加工生产线”问题

- 该项目由原项目建设单位于2017年办理了工程规划选址审查意见，审查意见中无石料加工生产线建设内容。2021年，项目建设单位变更为陕西环保秦源综合处置有限公司后，该企业于2021年在县发改局对项目备案，并办理了“一书两证”，备案和“一书两证”中包含制砂生产区建设内容（建设工程规划许可证：建字第611026202300020号）。

- （六）关于“未提供安评地灾等相关手续”问题

- 该项目原建设单位柞水县顺源环境工程有限公司于2017年2月编制了项目安全条件综合分析报告，2017年5月编制了安全设施设计，论证了该项目从安全生产和设施角度切实可行；于2019年5月在县自然资源局进行了项目地质灾害危险性评估地灾备案，2项手续均合法合规、符合项目建设要求。

- 柞水建筑垃圾填埋场相关问题整改验收组

- 2025年5月8日