| 附件1 柞水县地表水质2017年目标表 |
| --- |
| 序号 | 地市 | 区县 | 所属 流域 | 所属 水系 | 所在水 体名称 | 断面 名称 | 经度 | 纬度 | 水质现状 | 目标 | 断面 类别 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  | 度 | 分 | 秒 | 度 | 分 | 秒 | 2016年 | 2017年 |  |  |
| 1 | 商洛市 | 柞水县 | 长江 流域 | 汉江 | 金钱河 | 柴庄 | 109 | 34 | 56 | 33 | 26 | 45 | Ⅱ | Ⅱ | 市控 | 县域 出境 |
| 2 | 商洛市 | 柞水县 | 长江 流域 | 汉江 | 乾佑河 | 古道岭 | 109 | 10 | 54 | 33 | 37 | 49 | Ⅱ | Ⅱ | 市控 | 县域 出境 |

| 附件2 柞水县集中饮用水水源清单 |
| --- |
| 序号 | 区县 | 所属流域 | 所属水系 | 所在水体名称 | 水源地名称 | 水源地类型 | 服务人口 | 经度 | 纬度 | 水质类别 | 水质目标 | 监测指标数量 | 主要超标指标 | 超标原因 | 保护区划分情况（未划分、已划分、是否批复） | 保护区内违法建设项目情况 | 预计达标年度 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 度 | 分 | 秒 | 度 | 分 | 秒 | 2015年 | 2016年 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 柞水县 | 长江流域 | 汉江 | 乾佑河 | 柞水县乾佑河水源地 | 河流型 | 8万 | 109 | 00 | 7.49 | 33 | 48 | 40.11 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 61 |  |  | 已划定未批复 | 无 |  |  |
| 附件3 柞水县工业污染防治清单 |
| 序号 | 县区 | 所属流域 | 所属水系 | 工业聚集区名单 | 目标 |
| 1 | 柞水县 | 长江流域 | 金钱河 乾佑河 | 小岭工业区 | 建成污水集中处理设施，安装自动在线监测设施并联网运行 |

| 附件 4 柞水县水污染防治专项方案编制清单 |
| --- |
| 序号 | 方案名称 | 编制年限 | 实施年限 | 责任主体 |
| 1 | 建成区水体水质达不到地表IV类标准的城镇污水处理厂提标改造 | 2017 | 2017-2018 | 县发改局 |
| 2 | 公共供水管网漏损专项整治方案 | 2017 | 2017-2020 | 县城管局 |
| 3 | 城镇污水处理厂污泥无害化处理处置专项方案 | 2017 | 2017-2020 | 县城管局 |
| 4 | 工业企业排水接入市政管网的清单 | 2017 | 2017-2020 | 县城管局 |
| 5 | 水资源总量控制及节水配置方案 | 2017 | 2017-2020 | 县水务局 |
| 6 | 地下水禁采区限采区和地面沉降区范围 划定方案 | 2017 | 2017-2018 | 县水务局 |
| 7 | 全县入河排污口分布清单 | 2017 | 2017-2020 | 县水务局 |
| 8 | 畜禽养殖污染防治方案 | 2017 | 2017-2018 | 县农业局 |
| 9 | 畜禽养殖禁养区、限养区划分方案 | 2017 | 2017-2020 | 县环保局 |
| 10 | 农业面源污染综合防治方案 | 2017 | 2017-2020 | 县农业局 |
| 11 | 丹江等流域污染防治工作四年行动方案 | 2017 | 2017-2020 | 县环保局 |
| 12 | 丹江等流域水生生物多样性保护方案 | 2017 | 2017-2020 | 县林业局 |
| 13 | 重点行业专项整治方案 | 2017 | 2017 | 县环保局 |
| 14 | 工业聚集区污水设施调查及整治方案 | 2017 | 2017-2018 | 县环保局 |
| 15 | 农村环境综合整治方案 | 2017 | 2017-2020 | 县环保局 |
| 16 | 工业落后产能淘汰方案 | 2017 | 2017-2020 | 县经贸局 |
| 17 | 水质生态环境保护方案 | 2017 | 2017-2020 | 所在镇办 |

| 附件5 柞水县2017年度水污染防治项目表 |
| --- |
| 一、饮用水源保护（ 共 2 个项目，投资 616.5 万元） |
| 序号 | 项目名称 | 建设 单位 | 建设内容 | 建设目标 | 投资估算（万元） | 建设年限 | 所在 流域 | 责任 单位 | 督办单位 |
| 1 | 柞水县村（社区）引用水源地保护工程项目 | 相关村（社区） | 在营镇社区、沙坪社区、明星社区、凤镇社区等农村村（社区）设置饮用水源地宣传牌和15个和隔离防护网5450米 | 建立健全水源地管理机制，确保饮用水安全 | 116.5 | 2017 | 乾佑河 金钱河 | 县水务局 | 县政府督查室 |
| 2 | 柞水县下梁、营盘等8镇农村饮用水源地保护工程 | 柞水县下梁、营盘镇等8镇政府 | 8镇饮用水源地保护设施建设（标志牌、界桩、隔离防护网等）工程 | 建立健全水源地管理机制，确保饮用水安全 | 500 | 2017-2020 | 乾佑河 金钱河 | 县水务局 | 县政府督查室 |
| 二、镇村污水垃圾处理设施建设项目（ 共 2 个项目，投资 1038.78 万元） |
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 建设内容 | 建设目标 | 投资估算（万元） | 建设年限 | 所在 流域 | 责任单位 | 督办单位 |
| 1 | 柞水县农村环境综合整治 农村生活垃圾收集处理项目 | 红岩寺镇、乾佑街道办、营盘镇、下梁镇、小岭镇、凤凰镇、曹坪镇 | 在红岩寺镇掌上村新建垃圾处理设施一处，其他相关镇购置垃圾桶（60L11015个，120L2440个、240L440个，垃圾转运车4辆、垃圾压缩车2辆等） | 生活垃圾得到有效处置 | 801.53 | 2017 | 乾佑河 金钱河 | 县环保局 | 县政府督查室 |
| 2 | 柞水县农村环境综合整治 农村生活污水处理项目 | 柞水县、营盘镇、下梁镇、小岭镇、 | 在营盘镇（朱家湾、营镇社区）、下梁镇、小岭镇新建污水处理设施4套 | 生活污水得到有效处置 | 237.25 | 2017 | 乾佑河 金钱河 | 县环保局 | 县政府督查室 |
| 三、小流域综合治理项目（共 1 个项目，投资 9170 万元） |
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 建设内容 | 建设目标 | 投资估算（万元） | 建设年限 | 所在 流域 | 责任单位 | 督办单位 |
| 1 | 柞水县小流域治理计划项目 | 柞水县丹治项目建设管理处 | 治理水土流失面积131平方千米，其中综合治理面积46.49平方千米，生态修复面积84.51平方千米 | 小流域河流得到有效治理，确保水土、生态态环境稳定 | 9170 | 2017-2020 | 乾佑河 金钱河 | 县水务局 | 县政府督查室 |
| 四、畜禽养殖污染治理项目（共 2 个项目，投资 395 万元） |
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 建设内容 | 建设目标 | 投资估算（万元） | 建设年限 | 所在流域 | 责任单位 | 督办单位 |
| 1 | 柞水县正海威生猪养殖专业合作社减排项目 | 柞水县正海威生猪养殖专业合作社 | 建设200m³沼气池及300m³沼液收集贮存池等配套设施 | 畜禽养殖污染得到有效控制 | 200 | 2017 | 金井河 | 县环保局 | 县政府督查室 |
| 2 | 柞水县凉水沟生态养殖场减排项目 | 柞水县凉水沟生态养殖场 | 建设200m³沼气池及300m³沼液收集贮存池等配套设施 | 畜禽养殖污染得到有效控制 | 195 | 2017 | 金井河 | 县环保局 | 县政府督查室 |